Пояснительная записка к оценке эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Жуковского муниципального округа Брянской области» по итогам 2025 года

В 2025 году на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Жуковского муниципального округа Брянской области» направлено бюджетных средств в сумме 13 110 257,55 рублей, план 13 132 681,30   рублей, исполнение составило 99,8%.

Региональный проект " Формирование комфортной городской среды (Брянская область)"

бюджетные ассигнования: план –  12 375 653,42 рублей, факт -  12 375 653,42  рублей, исполнено на 100% -  направлены на подготовку и проведение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках регионального проекта.

к оценке 1 показатель (индикатор):

- количество благоустроенных дворовых территорий - 4 единицы, что ниже  установленного значения (8 единиц), в связи с изменением перечня территорий по этапам реализации проекта.

Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий»:

бюджетные ассигнования: план – 757 027,88  рублей, факт – 734 604,13  рублей, исполнено на 97% -  направлены на подготовку проектной документации по благоустройству дворовых территорий.

к оценке 3 показателя (индикатора):

- количество благоустроенных дворовых территорий, не менее единиц накопительным итогом начиная с 2019 года: значения показателя – 74 единиц (план 78), показатель не достигнут в связи с изменением перечня территорий по этапам реализации проекта;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий: значения показателя – 70,4% (план 74,3%), показатель не достигнут в связи с изменением перечня территорий по этапам реализации проекта;

- доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц: значения показателя – 5%, что соответствует плановому значению (5%).

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области, принятой постановлением администрации Жуковского муниципального округа Брянской области от 1 сентября 2022г. № 944 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области».

На основании проведенной оценки эффективности муниципальной программы  установлено, что предусмотрено 4 оцениваемых показателей (индикаторов) муниципальной программы  и  основных мероприятий (проектов),  выполнены за отчетный период -  1 показатель (индикатор), не выполнено - 3.

Коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 0,747, т.е. эффективность сложилась ниже плановой в связи с перераспределением дворовых территорий по этапам реализации проекта и корректировка показателей не произведена.

(Оценка эффективности муниципальной программы " Формирование комфортной городской среды Жуковского муниципального округа Брянской области " за 2025 год прилагается).

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2025 году в муниципальную программу " Формирование комфортной городской среды Жуковского муниципального округа Брянской области " вносились изменения в план реализации муниципальной программы в соответствии с бюджетом округа, а также приложения к муниципальной программе по адресному перечню и этапам благоустройства территорий. Всего в 2025 году изменения вносились 6  раз.